ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНЕВЩИНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

27.03. 2017 г.                   с. Кореневщино                              № 72

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории  сельского поселения Кореневщинский сельсовет  на 2017-2027 годы

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на территории  сельского поселения Кореневщинский сельсовет, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. N 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов", Постановлением  администрации Липецкой   области  от 21 ноября 2013 г. № 521 Об утверждении государственной программы Липецкой области «Развитие транспортной  системы Липецкой области»,  (в ред. постановления администрации Липецкой области от 31.12.2013 N 641),   Уставом  сельского поселения Кореневщинский сельсовет, администрация  сельского поселения Кореневщинский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории  сельского поселения Кореневщинский сельсовет согласно приложения.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и опубликованию на сайте поселения.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Кореневщинский сельсовет                                                           В.И. Андреева

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории  сельского поселения Кореневщинский  сельсовет Добровского муниципального района Липецйкой области на период 2017-2027 годы

2017 год

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Кореневщинский сельсовет

ПРОГРАММА

комплексного  развития транспортной инфраструктуры на территории   сельского поселения  Кореневщинский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области

на 2017 – 2027 годы

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Кореневщинский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области на 2017-2027 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. N 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Постановлением администрации Липецкой области от 21 ноября 2013 г. № 521 Об утверждении государственной программы Липецкой области «Развитие транспортной системы Липецкой области», (в ред. постановления администрации Липецкой области от 31.12.2013 N 641), Уставом сельского поселения Кореневщинский сельсовет. |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения Кореневщинский сельсовет Добровского муниципального района. Адрес: 399171 Липецкая область, Добровский район, с.Кореневщино, ул.Центральная, д.3 |
| Исполнители программы | Администрация сельского поселения Кореневщинский сельсовет Добровского муниципального района |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Кореневщинский сельсовет Добровского муниципального района |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017 – 2027 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог. |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования: - средства районного бюджета: формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  сельского                         поселения Кореневщинский сельсовет.

Анализ положения сельского поселения в структуре пространственной организации Добровского муниципального район.

Сельское поселение Кореневщинский сельсовет входит в состав Добровского муниципального района Липецкой области. Сельское поселение расположено в южной части Добровского муниципального района.

Сельское поселение граничит со следующими сельскими поселениями Добровского района:

- на севере – с сельским поселением Больше-Хомутецкий сельсовет;

- на северо-западе – с сельским поселением Панинский сельсовет;

- на юге  и юго-западе – с Липецким районом Липецкой области;

- на востоке – с Тамбовской областью;

- на юго-востоке – с Грязинским районом Липецкой области.

Административным центром поселения является с. Кореневщино. Административный центр находится на расстоянии 25 км от областного центра.

Границы сельского поселения Кореневщинский сельсовет установлены Законом Липецкой области от 23 сентября 2004 г. №126-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области».

Социально — экономическое состояние  сельского поселения Кореневщинский сельсовет.

Общая площадь сельского поселения составляет 7514  га. В состав сельского поселения входят 4 населенных пункта - село Кореневщино, с. Горицы, с. Капитанщино,  д. Николаевна.

По поселению проходит одна дороги регионального значения -  "Липецк – Мичуринск", обеспечивая хорошую транспортную доступность.

Численность постоянного населения сельского поселения Кореневщинский сельсовет составила  – 1253 человека; в том числе по населенным пунктам:

- с. Кореневщино – 567 чел.;

- с. Горицы – 282 чел.;

- с. Капитанщино – 369 чел;

- д. Николаевка – 35 чел.

Поверхностные воды на территории поселения представлены р. Воронеж.  Также на территории поселения имеется речка  Семеновка.

Экономическая база сельского поселения представлена рядом предприятий пищевой, деревообрабатывающей, мебельной промышленностью. Происходит развитие сельскохозяйственного производства.

Значительную часть территории поселения занимают земли лесного фонда, представленные Добровским государственным заказником и Добровско - Филатовской поймой р. Воронеж. Также большую часть территории сельского поселения занимают земли селькохозяйственного назначения с расположенными вблизи населенных пунктов селькохозяйственными предприятия.

По территории сельского поселения проходят межпоселковые газопроводы, а также распределительные газопроводы населенных пунктов.

Также на территории поселения (на южной границе села Капитанщино) имеется  одна автозаправочная станция.

Основным и единственным видом внешнего транспорта поселения является автомобильный.  Транспортная инфраструктура обеспечивает поселение внешними связями со всеми крупными населенными пунктами района, райцентром и областным центром.

Связь между населенными пунктами поселения, а также внешние связи поселения обеспечиваются автомобильным транспортом.

Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Важное значение для обеспечения жизнедеятельности поселения имеет общественный пассажирский транспорт. В последние годы в его структуре происходят существенные организационные изменения, связанные с высокой конкуренцией со стороны субъектов малого бизнеса, осуществляющих перевозки пассажиров на микроавтобусах.

Сельское поселение соединено с районным, областным центрами и с другими населенными пунктами области регулярными автобусными сообщениями:

- межмуниципальный маршрут пригородного сообщения №137 «Липецк – Кривец»;

- межмуниципальный маршрут пригородного сообщения №139 «Липецк – Чечеры»;

- межмуниципальный маршрут пригородного сообщения №240 «Доброе – Липецк (через Борисовку)»;

- муниципальный маршрут пригородного сообщения №153 «Доброе – Капитанщино»;

- муниципальный маршрут пригородного сообщения №156 «Доброе – Николаевка».

Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Перечень автомобильных дорог общего пользования Липецкой области, являющихся областной собственностью (согласно постановлению от 25 августа 2005г. №933-пс), проходящих по территории сельского поселения Кореневщинский сельсовет, приведен в таблице 1.

Таблица - Перечень автомобильных дорог общего пользования Липецкой области, являющихся областной собственностью

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | год ввода в эксп. | Техническая категория | Протяжен-ность дорог, км | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Асфальто- бетон, км | Щебень км | Грунт, км |
| 1 | Горицы - прим. к а/д Липецк - Кривец | 1994 | IV | 7,0 | 7,0 | - | - |
| 2 | Липецк - Кореневщино – Доброе ч/р Борисовку | 1984 | V | 25,5 | 25,5 |  |  |
| 3 | Липецк - Мичуринск | 1981 | IV | 25,5 | 25,5 | - | - |
| 4 | д. Николаевка- прим. к а/д Липецк - Кривец | 2003 | IV | 6,14 | 6,14 | - | - |

По поселению проходят три дороги регионального значения — "Липецк - Кореневщино - Николаевка", "Липецк - Кореневщино - Горицы" и "Липецк — Мичуринск", по которым проходят межмуниципальные и внутримуниципальные маршруты общественного транспорта.

Протяженность дорог уличной сети сельского поселения составляет  56.9 км, в том числе с твердым покрытием – 15,65 км.

Улицы центральной части и основные улицы имеют асфальтовое покрытие. В периферийной части лишь 40% улиц имеют асфальтовое покрытие, остальная часть улиц имеет улучшенное покрытие.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

улично-дорожной сети

сельского поселения Кореневщинский сельсовет

| № п/п | Наименование населенного пункта и улицы | Протяж-женность км | Тип покрытия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | а/бетон | Щебень | грунт |
|  | ## Кореневщинский сельсовет |  |  |  |  |
|  | ## с.Капитанщино |  |  |  |  |
| 1 | ул.Лесная | 1.0 | 1.0 |  |  |
| 2 | ул.Заречная-1 | 0.6 | 0.6 |  |  |
| 3 | ул.Заречная-2 | 0.6 | 0,6 |  |  |
| 4 | пер.Садовый /Волчовка/ | 0.5 |  | 0.5 |  |
| 5 | ул. Новая | 1,4 | 0,9 | 0,5 |  |
| 6 | ул.Заречная-3 | 0.7 | 0,5 | 0,2 |  |
| 7 | ул.Заречная-4 | 0.6 |  | 0.6 |  |
| 8 | Ул.Сиреневая | 0,8 |  |  | 0,8 |
| 9 | Ул.Молодежная | 0,8 |  |  | 0,8 |
| 10 | Ул.Центральная | 0,8 |  |  | 0,8 |
| 11 | Ул.Парковая | 0,8 |  |  | 0,8 |
| 12 | Ул.Городская | 0,8 |  |  | 0,8 |
| 13 | Ул.Заречная | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 14 | Ул.Санаторий Мечта | 1,0 | 1,0 |  |  |
| 15 | Ул. Есенина | 0,8 |  |  | 0,8 |
| 16 | Ул.Звездная | 0.8 |  |  | 0,8 |
| 17 | Ул.Мирная | 0.8 |  |  | 0.8 |
| 18 | Ул.Березовая | 0.8 |  |  | 0.8 |
| 19 | Ул.Пушкина | 0.8 |  |  | 0.8 |
| 20 | Ул.Песчаная | 0.8 |  |  | 0.8 |
| 21 | Ул.Солнечная | 0.8 |  |  | 0.8 |
| 22 | Ул.Вишневая | 0.8 |  |  | 0.8 |
| 23 | Ул.Зеленая | 0.8 |  |  | 0.8 |
| 24 | Ул. Полевая | 0.8 |  |  | 0.8 |
| 25 | Ул.Луговая | 0.8 |  |  | 0.8 |
| 26 | Ул. Дорожная | 0.8 |  |  | 0.8 |
| 27 | Ул.Торговая | 0.8 |  |  | 0.8 |
| 28 | Ул. Тихая | 0.8 |  |  | 0.8 |
| 29 | Ул. Энергетиков | 0.8 |  |  | 0.8 |
|  | с.Кореневщино |  |  |  |  |
| 1 | ул.Новая | 1.0 | 1,0 |  |  |
| 2 | ул.Молодежная | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 3 | ул.Хуторская | 1.6 | 0,6 | 1,0 |  |
| 4 | ул.Лесная | 0.5 |  | 0.5 |  |
| 4 | ул.Хохлова | 1,15 | 0,8 | 0,35 |  |
| 5 | ул.Вольяшево | 1,65 | 1.65 |  |  |
| 6 | Ул.Школьная | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 7 | Ул.Набережная | 0,7 |  |  | 0,7 |
| 8 | Ул.Сосновая | 0,7 |  |  | 0,7 |
| 9 | Ул.Полевая | 0,7 |  |  | 0,7 |
| 10 | Ул.Тихая | 0,7 |  |  | 0,7 |
| 11 | Ул.Солнечная | 0,7 |  |  | 0,7 |
| 12 | Ул.Спортивная | 0,7 |  |  | 0,7 |
| 13 | Ул.Отрадная | 0,7 |  |  | 0,7 |
| 14 | Ул.Мира | 0,7 |  |  | 0,7 |
| 15 | Пер. Пушкина | 1.0 |  |  | 1.0 |
|  | с.Горицы |  |  |  |  |
| 1 | ул.Барщина | 1.7 | 1,7 |  |  |
| 2 | ул. Новая подъезд к ул.Звездная | 1.0 | 1,0 |  |  |
| 3 | ул.Зеленая | 1.0 | 0,8 | 0,2 |  |
| 4 | ул.Звездная | 2.7 | 2.7 |  |  |
| 5 | дорога к кладбищу и школе | 0.2 | 0.2 |  |  |
| 6 | Ул.Колхозная | 0,9 |  |  | 0,9 |
| 7 | Ул.Новоселов | 0,9 |  |  | 0,9 |
| 8 | Ул.Песчаная | 0,9 |  |  | 0,9 |
| 9 | Ул.Покровская | 0,9 |  |  | 0,9 |
| 10 | Ул.Луговая | 0,9 |  |  | 0,9 |
| 11 | Ул.Садовая | 0,9 |  |  | 0,9 |
| 12 | Ул.Центральная | 1.0 |  |  | 1.0 |
|  | д.Николаевка |  |  |  |  |
| 1 | ул.Николаевка | 1,8 | 0,1 | 1,7 |  |
| 2 | Ул.Кленовая | 0,4 |  |  |  |
| 3 | Ул. Онегина | 0.6 |  |  | 0,6 |
| 4 | Ул.Пушкина | 0.6 |  |  | 0.6 |
| 5 | Ул.Татьяны Лариной | 0.6 |  |  | 0,6 |
| 6 | Ул.Живописная | 0.6 |  |  | 0,6 |
| 7 | Ул.Ленского | 0.6 |  |  | 0,6 |
| 8 | Ул. Петербургский пер. | 0.6 |  |  | 0,6 |
| 9 | Ул. Чайковского | 0.6 |  |  | 0,6 |
| 10 | Ул. Парковая | 0.6 |  |  | 0,6 |
|  | итого | 56,9 | 15,65 | 7,05 | 34,2 |

Улично-дорожная сеть населенного пункта поселения обеспечивает  внутренние транспортные связи, включает в себя въезды и выезды на территорию села, главные улицы застройки, основные и второстепенные проезды.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представлена следующими категориями улиц:

- главная улица;

- улица в жилой застройке: основная, второстепенная (переулок), проезд.

Улично-дорожную сеть села можно условно разделить на два типа: восточную часть исторически сформирована кварталами в основном прямоугольной формы, а остальная территория села имеет нерегулярную сетку улиц, подчиненную рельефу местности.

Основной планировочной осью являются ул. Советская с. Капитанщино, ул. Пушкина, ул. Центральная, ул. Ельменинова в с. Кореневщино идущие с юга на север через всю территорию сельского поселения, разделяя его на западную и восточную части.

Уличная сеть и внепоселковые дороги решены как взаимосвязанные элементы единой транспортной внутрихозяйственной и районной сети, обеспечивающей внутрипоселковые и внешние связи на всех этапах последовательного преобразования планировочной структуры населенного пункта.

Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2015-2016 годы отмечается рост транспортных средств и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Оценка уровня автомобилизации населения на территории  сельского поселения Кореневщинский сельсовет:

| № | Показатели | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 1247 | 1253 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 330 | 340 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. |  |  |

Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение между  сельским поселением и райцентром и областным центром организовано в соответствии с расписанием. Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в асфальтовом исполнении. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории сельского поселения не имеется.

Грузоперевозки осуществляются по улицам село Кореневщино ул.Ельменинова , ул.Хуторская , с.Горицы ул.Центральная.

На территории сельского поселения  по населенным пунктам оборудованы площадки  с ящиками ТБО для сбора мусора .Площадки расположены  в следующем порядке :

- С. Капитанщино   ул.Новая , ул Центральная, ул.Советская, ул.Лесная , ул.Заречная

- С.Горицы               ул.Звездная  , ул Центральная , ул.Зеленая, ул.Барщина

- Д.Николаевка        ул.Наколаевка ,

- С.Кореневщино     ул. Новая ,  ул.Пушкина , ул. Хохолова, ул.Молодежная, ул. Ельменинова,

ул.Центральная ,ул.Хуторская.

Сбор мусора производится 2 раза в неделю  ( среда, воскресенье) организацией ООО «РМК»

Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших  до  10  человек.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низко дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортно сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Перспективы развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Кореневщинский сельсовет  связаны с реконструкцией и модернизацией транспорта, как в областном масштабе, так и на муниципальном уровне, вызванной недостаточной протяженностью и низким техническим уровнем дорог.

Существует острая нехватка средств на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения;

Перечисленные проблемы автодорожного комплекса ставят в число первоочередных задач реализацию проектов по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, приведение технических параметров и уровня инженерного оснащения дорог в соответствие с достигнутыми размерами интенсивности движения.

Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6.Генеральный план  сельского поселения Кореневщинский сельсовет, утвержден решением совета депутатов Сельского поселения Кореневщинский сельсовет  №107 от 13.11.2013 г.;

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

Прогноз  финансирования транспортной инфраструктуры

| Период | 2017 г (тыс. руб.) | 2018 г (тыс. руб.) | 2019 г (тыс. руб.) | 2020 г (тыс. руб.) | 2021 г (тыс. руб.) | 2022 -2027 гг (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем поступлений | - | - | - | - | - | - |

Объемы финансирования транспортной инфраструктуры могут изменяться при формировании бюджета района на очередной финансовый год.

Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

На территории  сельского поселения расположено 4 населенных пунктов, в которых проживает 1253  человек, в том числе: трудоспособного возраста – 842 человека, дети до 15-летнего возраста – 150 человек. Прирост  численности населения являются многие факторы, в том числе положительные  показатели миграционного прироста, удобное расположение вблизи  центра.

Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность школами, детскими дошкольными учреждениями, объектами соцкультбыта, инженерными сетями, дорогами и др.) наиболее приоритетным является обеспеченность жителей жильём, состоянием дорог большинства населенных пунктов, газификация населенных пунктов.

Решение этих задач возможно при увеличении объёмов строительства жилья за счёт всех источников финансирования. Всё это потребует большой работы по привлечению инвесторов к реализации этой программы.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНЕВЩИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Основные технико-экономические показатели по  населенным пунктам сельского поселения Кореневщинский сельсовет

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Территория |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 7514 | 7514 |
| 2. | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 595 | 2196.76 |
| 3. | Общая площадь земель в границах застройки, всего | га/% | 595/7.92 | 2196,76/29,24 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | Жилая зона | га/% | - | 1969,74/26,20 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1.1 | Зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | - | 742,95 |
| 3.1.2 | Зона малоэтажной секционной застройки | га | 0,84 | 0,84 |
| 3.2 | Общественно-деловая зона | га/% | - | 27,99/0,37 |
| 3.3 | Производственная зона | га/% | - | 2,84/0,04 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.3.1 | Зона производственных объектов | га | - | 2,84 |
| 3.4 | Зона инженерных и транспортных инфраструктур | га/% | 99,6/1,33 | 221,6/2,95 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.4.1 | Зона сооружений и коммуникаций транспорта сельского поселения | га/% | 66,0/0,89 | 66,0/0,89 |
| 3.4.2 | Зона сооружений и коммуникаций транспорта населенного пункта | га/% | 33,0/0,44 | 121,70/1,62 |
| 3.4.3 | Зона инженерно-технических сооружений, сетей и коммуникаций | га/% | - | 33,30/0,44 |
| 3.5 | Природно-рекреационные зоны | га/% | 2566,50/34,16 | 2617,23/34,83 |
| 3.5.1 | Зона особо охраняемых природных территорий- государственные памятники природы областного значения | га/% | 45,0/0,60 | 45,0/0,60 |
| 3.5.2 | Зона рекреационно-ландшафтных территорий | га/% | 2494,0/33,19 | 2073,12/27,59 |
| 3.5.3 | Зона зелёных насаждений специального назначения | га/% | 27,50/0,37 | 78,23/1,04 |
| 3.5.4 | Зона рекреационных объектов | га/% | - | 420,88/5,60 |
| 3.6 | Зоны сельскохозяйственного использования, в том числе: | га/% | 4565,0/60,75 | 3020,65/40,20 |
| 3.6.1 | Зона сельхозугодий | га | 4176,0 | 3020,65 |
| 3.6.2 | Зона сельскохозяйственных предприятий | га | 97,50 | 53,67 |
| 3.6.3 | Зона садоводческих объединений и индивидуальных садоводов | га | 291,50 | - |
| 3.7 | Зона специального назначения, в том числе: | га/% | 4,11/0,05 | 13,64/0,18 |
| 3.7.1 | Зона кладбищ | га/% | 5,37/0,07 | 5,37/0,07 |
| 3.7.2 | Зона ТБО | га/% | - | 0,1/0,001 |
| 3.7.3 | Зона объектов водоснабжения | га/% | - | 9,53/0,17 |
| 3.8 | Зона акваторий, в том числе: | га/% | 28,30/0,38 | 28,30/0,38 |
| 3.8.1 | Зона государственных акваторий | га/% | 9,0/12 | 9,0/12 |
| 3.8.2 | Зона сельских акватории | га | 19,30/0,26 | 19,30/0,26 |
| II | Население |  |  |  |
| 1. | Общая численность постоянного населения – всего, | чел./% | 1253/100,0 | 1764/100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | с.Кореневщино | -//- | 567/45,8 | 807/45,7 |
|  | с.Горицы | -//- | 282/22,5 | 322/18,3 |
|  | с. Капитанщино |  | 369/29,5 | 569/32,3 |
|  | д. Николаевка |  | 46/3,7 | 66/3,7 |
| 2. | Плотность населения |  |  |  |
| 2.1 | Малоэтажная секционная жилая застройка | чел. на га | 163 | 163 |
| 2.2 | Малоэтажная индивидуальная усадебная жилая застройка | чел. на га | 12,0 | 10,0 |
| 3. | Возрастная структура населения – всего, | чел./% | 1253/100,0 | 1350/100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | моложе трудоспособного возраста | -//- | /16,7 | /18,6 |
| 3.2 | в трудоспособном возрасте | -//- | 842/67,2 | 906/72,3 |
| 3.3 | старше трудоспособного возраста | -//- | /36,8 | /29,3 |
| III | Жилищный фонд |  |  |  |
| 1 | Средняя обеспеченность населения | м2/чел. | 58,77 | ,7 |
| 2 | Общий объем жилищного фонда | т. м2 общ. пл./% | 168,169/100,0 | 246,2/100,0 |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 2.1 | Малоэтажная секционная жилая застройка | т. м2 общ. пл./% | 15,939/9,5 | 15,939/6,9 |
| 2.2 | Малоэтажная индивидуальная усадебная жилая застройка | т. м2 общ. пл./% | 152,23/90,5 | 230,261/93,1 |
| 3 | Общий объем нового жилищного строительства | т. м2 общ. пл. | - | 78,134 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | Малоэтажная индивидуальная усадебная жилая застройка | т. м2 общ. пл. | - | 78,134 |
| 4 | Общий объем убыли жилищного фонда | т. м2 общ. пл. | 0,134 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | Малоэтажная индивидуальная усадебная жилая застройка | т. м2 общ. пл. | 0,134 |  |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | т. м2 общ. пл. | 168,035 | 168,035 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.1 | Малоэтажная индивидуальная усадебная жилая застройка | т. м2 общ. пл. | 168,035 | 168,035 |
| IV | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 40 | 40 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 100 | 120 |
| 3 | Объекты социального обеспечения | мест | - | - |
| 4 | Учреждения здравоохранения |  | - | - |
| 5 | Физкультурно-спортивные сооружения: |  |  |  |
| 5.1 | спортивный зал | м2 | 200 | 200 |
| 5.2 | Многофункциональная спортивная площадка | м2 | 400 | 400 |
| 5.3 | Хоккейная площадка | М2 |  |  |
| 6 | Учреждения культуры | мест | 200 | 200 |
| 7 | Предприятия торговли: |  |  |  |
| 7.1 | Магазины | м2 торг. пл. | 665,4 | 865,4 |
| 7.2 | Рынки | м2 торг. пл. | - | - |
| 8 | Предприятия общественного питания | пос.мест | 80 | 100 |
| 9 | Организация и учреждения управления | объект | 1 | 1 |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | - |
| 11 | Объекты связи, почта | объект | 1 | 1 |
| V | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 1 | Протяженность основных улиц и проездов – всего, | км | 107,0 | 147,0 |
| VI | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 1.1 | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 457,4 | 2020,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-бытовые нужды | / | 320,2 | 1248,0 |
| 1.2 | Производительность водозаборных сооружений, | м3/сут. | 1200,0 | 2400,0 |
|  | в том числе: водозаборов подземных вод | / | 1200,0 | 2400,0 |
| 1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | - | 160 |
| 1.4 | Протяженность сетей | км. | 39,0 | 66,9 |
| 2. | Водоотведение |  |  |  |
| 2.1 | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут. | 356,6 | 1435 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | / | 356,6 | 1248 |
| 2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | / | - | 1500 |
| 2.3 | Протяженность сетей | км. | - | 63,5 |
| 3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 3.1 | Потребность в электроэнергии – всего, | т.квт.ч/год | 20960 | 21879 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | / | - | 4950 |
|  | на коммунальные нужды | / | - | 16929 |
| 4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 4.1 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего | Гкал/час | - | 1,57 |
| 5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 5.1 | Потребление газа – всего | т.м3/час | - | 3459 |
| 6. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.1 | Осушение заболоченных участков | га | - | 23,0 |

Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным центрами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории  сельского поселения Кореневщинский сельсовет

| № | Показатели | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022-2027 гг (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 1280 | 1350 | 1480 | 1680 | 1764 | 1914 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 350 | 365 | 375 | 390 | 425 | 575 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 27 | 27 | 25 | 23 | 24 | 34 |

Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории  сельского поселения Кореневщинский сельсовет на 2017 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт дороги в с. Капитанщино по ул. Заречная, ул. 3-я Заречная, ул. Центральная | 2018г. | Районный бюджет | Администрация сельского поселения Кореневщинский сельсовет; администрация Добровского муниципального района |
|  | Ремонт дороги в с. Капитанщино по ул. Городская, ул. Сиреневая, в с. Горицы ул. Зеленая | 2018 – 2019 г. | Районный бюджет | Администрация сельского поселения Кореневщинский сельсовет; администрация Добровского муниципального района |
|  | Ямочный ремонт в с. Горицы по ул. Новоселов, ул. Песчаная, ул. Центральная, ул. Колхозная | 2020г. | Районный бюджет | Администрация сельского поселения Кореневщинский сельсовет; администрация Добровского муниципального района |
|  | Строительство дорог в с. Кореневщино по ул. Хохлова, ул. Школьная | 2022г. | Районный бюджет | Администрация сельского поселения Кореневщинский сельсовет; администрация Добровского муниципального района |
|  | Строительство дороги в Капитанщино по ул. 4-я Заречная, ул. Парковая | 2023г. | Районный бюджет | Администрация сельского поселения Кореневщинский сельсовет; администрация Добровского муниципального района |
|  | Ремонт дороги в с. Кореневщино по ул. Набережная, ул. Сосновая, ул. Полевая, ул. Тихая | 2024 г. | Районный бюджет | Администрация сельского поселения Кореневщинский сельсовет; администрация Добровского муниципального района |
|  | Капитальный ремонт дороги в с. Кореневщино по пер. Пушкина, по ул. Солнечная, ул. Спортивная, ул. Отрадная, ул. Мира | 2025г. | Районный бюджет | Администрация сельского поселения Кореневщинский сельсовет; администрация Добровского муниципального района |
|  | Автомобильные дороги с твердым покрытием – ямочный ремонт в с. Горицы ул Новая; В с. Кореневщино по ул. Хуторская | 2016-2027гг. | (ежегодно) | Администрация сельского поселения Кореневщинский сельсовет; администрация Добровского муниципального района |

Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортно инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.